Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA NR   ....................................

o wykonanie robót budowlanych

Umowa dotyczy zamówienia pn.:  Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym

Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic

Dnia   ................................. r.  w Przasnyszu pomiędzy Miastem Przasnysz

adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

NIP: 761-15-25-385           REGON: 550667876

reprezentowanym przez Łukasza Chrostowskiego – Burmistrza Przasnysza

z kontrasygnatą finansową Iwony Domańskiej – Skarbnika Miasta

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

......................................................................................................

wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego (lub odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ……………..…….przez ……………………….…

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS/pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowa-nie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez:

- ........................................

- ........................................

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

zawarto umowę o następującej treści:

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania Nr ........................... prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Prawa
i obowiązki wynikające z umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia umowy.

Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji

§ 1.

- Przedmiot umowy

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania …………………………………………………………………., w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Zakres i sposób wykonania robót określają:

  - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

  - Dokumentacja projektowa,

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), łącznie określane dalej jako „ST”;

  - udzielone w trakcie postępowania przetargowego odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane przez Wykonawców oraz dokonane przez Zamawiającego modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia;

  - Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

2. Definicje

Użyte w Umowie wyrażenia mają następujące znaczenie:

- „Przedmiot  Umowy ” oznacza  roboty budowlane, wykonanie których powierza się Wykonawcy na podstawie Umowy, szczegółowo określone w jej w treści;

- „Wykonawca” oznacza stronę Umowy, która zobowiązana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, której Zamawiający powierzył zakres czynności i odpowiedzialności za wykonanie robót budowlanych
na podstawie dokumentacji projektowej  przekazanej przez Zamawiającego;

- „Podwykonawca” oznacza osobę prawną, fizyczną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, z którą  Wykonawca zawarł umowę  za  zgodą Zamawiającego,  na wykonanie części robót budowlanych, których zakres Wykonawca określił w Ofercie;

- „Dalszy podwykonawca” oznacza podmiot (osobę prawną, fizyczną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), z którym  Podwykonawca zawarł za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy Umowę Podwykonawstwa przekazującą temu podmiotowi wykonanie części robót sobie powierzonych;

- „Umowa Podwykonawstwa” oznacza umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą/ dalszymi podwykonawcami;

- „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.);

- „Projekt Budowlany” oznacza część Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego,  sporządzonej przez uprawnionego projektanta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 i z 2021 r. poz. 1169);

- „Projekty Wykonawcze” oznaczają część Dokumentacji Projektowej uzupełniającą i uszczegóławiającą Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla realizacji robót budowlanych
w ramach Inwestycji;

- „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" i „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” oznaczają dokumenty przetargowe i kontraktowe, opisujące przedmiot zamówienia, określające szczegółowo standard i jakość wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych jak i ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych robót;

- "Kosztorys ofertowy" oznacza opracowaną przez Wykonawcę kalkulację ceny oferty, stanowiącą  propozycję wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;

- „Przedmiar robót" oznacza dokument, w którym określono rodzaj i ilość przewidzianych do wykonania  robót na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego i specyfikacji technicznych;

- „Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiór dokumentów dotyczących Inwestycji, dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami; wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwier-dzających jakość wykonanych robót - stanowiący podstawę do odbioru Inwestycji;

- „Kierownik budowy/robót” oznacza osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wyznaczoną przez Wykonawcę do kierowania budową i robotami i kontaktów z Zamawiającym,
w szczególności w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy w tym również uzgodnień technicznych;

- „Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów
z  Wykonawcą, posiadającą odpowiednie umocowanie do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Inwestycji i dokonywania w jego imieniu wiążących uzgodnień technicznych, sprawdzeń i weryfikacji w zakresie wynikającym z zawartej z nim umowy;

- „Wynagrodzenie” oznacza całkowite wynagrodzenie Wykonawcy należne od Zamawiającego na podsta-wie Umowy, które będzie zapłacone w kwocie, na zasadach i w terminach określonych w Umowie;

- „Zasady Sztuki Budowlanej” oznaczają powszechnie przyjęte w praktyce polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury budowlane stosowane
z uwzględnieniem staranności i zdolności przewidywania, których można oczekiwać od projektanta
i wykonawcy robót budowlanych, posiadającego umiejętności oraz doświadczenie przy realizacji projektów i robót budowlanych o skali i stopniu trudności zbliżonym do Inwestycji;

- „Roboty budowlane” oznaczają całość usług i robót w tym budowlanych, branżowych i archeologicz-nych, niezbędnych dla zrealizowania inwestycji.

  - Wymagania dla materiałów

  - Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

  - Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w SWZ.

  - Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w normach i specyfikacjach technicznych.

  - W przypadku zastosowania materiałów nie opowiadających wyżej określonym wymaganiom, Inspektor Nadzoru ma prawo polecić ich wymianę, a Wykonawca zobowiązany wymiany tej dokonać. Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

  - Materiały z rozbiórki  Wykonawca zagospodaruje w sposób następujący:

- materiały i gruz z rozbiórki zagospodaruje wykonawca;

- jeżeli w przedmiarach robót określono odzysk materiałów z rozbiórki i sposób ich zagospodarowania, to wiążące są ustalenia w przedmiarze;

- jeżeli w  specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach  składających się na SWZ podano odmienny sposób zagospodarowania materiałów i gruzu z rozbiórki ,to wiążące są zasady określone w niniejszej umowie;

- Zamawiający nie wskaże miejsca składowania gruzu z rozbiórki i nadmiaru gruntu z wykopów. Powyższe leży po stronie wykonawcy.

  - Materiały z rozbiórki  winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699)

  - Podwykonawstwo  -  Zgodnie z ofertą wykonawcy w postępowaniu nie występuje/występuje podmiot trzeci, z którego zasobów wykonawca korzysta w celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu,
w związku z czym, skreśla się wszystkie postanowienia dotyczące podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy swoje zasoby.

  - Podmiot trzeci  …………………….. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie  doświadczenia 
i kwalifikacji personelu Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie realizował przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim doświadczenie 
i kwalifikacje personelu podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegającym wykluczeniu na podstawie art. 108 i art.109 ust. 1 i posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przy udziale podmiotu trzeciego,  po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwykonawcom następujące części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………….……………………

  - Wykonawca bez zgody zmawiającego nie powierzy podwykonawcom innych robót niż wskazane w ofercie.

  - Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadać umiejętności  i doświadczenie odpowiadające proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy oraz dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy.

  - Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

  - Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja inwestycji przebiegała bez zakłóceń.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

  - Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa

- Umowa  podwykonawstwa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo będą roboty odpowiadające częściom zamówienia wskazanym
w ofercie.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem tej umowy.

- Wykonanie przedmiotu  podwykonawstwa zostanie  określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

- Umowa  podwykonawstwa nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zawarcie umowy podwykonawstwa może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez Zamawiającego.

- W ciągu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji listę podwykonawców wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa może zgłosić pisemne zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt za zaakceptowany.

- Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy Podwykonawstwa zgodnej z treścią projektu,
o którym mowa powyżej.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy.

- Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników.

- Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie może zawierać postanowień niezgodnych z treścią zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy.

- Postanowienia w zakresie zasad rozliczenia, formy wynagrodzenia i płatności podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom muszą być spójne z postanowieniami umowy podstawowej zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

- Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, lecz nie później niż na 7 dni przed skierowaniem do wykonania zamówienia któregokolwiek podwykonawcy.

- W ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadku niespełnienia wymagań dla Umowy Podwykonawstwa określonych w pkt 5.9.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do treści zawartej Umowy Podwykonawstwa w terminie określonym   powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, z tym, że nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy  przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

  - Warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy/om

- Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy / dalszych podwykonawców  w okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego oraz zawarcia umowy podwykonawstwa odpowiadającej wymaganiom określonym w pkt. 5.8.

- Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiast-owego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy przez Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców, na etapie realizacji Umowy,
z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie Podwykonawstwa  nie może być  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się ze wszystkimi  podwykonawcami  i dokonanie zapłaty na ich rzecz.

- W przypadku , gdy wykonawcą jest konsorcjum , wszyscy członkowie konsorcjum są zobowiązani  wobec zamawiającego do należytego wykonania umowy z podwykonawcami , w tym  rozliczenia  i zapłaty na ich rzecz. Każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum, wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  uregulowane przez zamawiającego.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi  związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie  dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy  lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Potrącenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kar umownych określonych
w § 9. ust. 1. pkt. 1.6.

- Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego w pkt. (7) powyżej.

- Dwukrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (brutto) uprawnia zamawiającego do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy świadczy o nienależytym wykonaniu umowy przez wykonawcę względem zamawiającego , w związku z czym wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane na  pokrycie roszczeń z tytułu tej zapłaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 2.

      - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi

……………………  zł netto , plus 23 %  VAT  tj. …………….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto …………………. zł             (słownie: …………………….złote, …………………. groszy brutto.

- Strony ustalają  kosztorysową formę wynagrodzenia opartą o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w  kosztorysie ofertowym i rzeczywistą ilość wykonanych robót ustaloną obmiarem powykonawczym.

- Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone zgodnie z postanowieniami  § 2 i § 3, a kwota ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie określona aneksem do niniejszej umowy.

- Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie
w okresie realizacji umowy.

- W cenach jednostkowych uwzględniono koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia nie wskazane w odrębnych pozycjach przedmiarów, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa,
w tym w szczególności:

- koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy,

- koszty obsługi  geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty  opracowania projektu  czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień
i zatwierdzeń,

- koszty ustawienia i utrzymania  tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robót,

- koszty badań laboratoryjnych, prób technicznych,

- koszty inspekcji TVC kanalizacji deszczowej,

- koszty związane z czasowym wyłączeniem energii elektrycznej /jeśli wystąpią/ w związku z przebudową urządzeń energetycznych,

- koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami,
w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

Zasady rozliczenia umowy  i warunki płatności

§ 3.

    - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

  - wykonanie robót wynikających z dokumentacji  projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie-wyszczególnionych w przedmiarach robót,

  - wykonanie robót zamiennych, tj.: wynikających ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej  lub  wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub zmian
w dokumentacji projektowej uznanych za nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego
w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, w szczególności gdy zmiany te będą wprowadzały rozwiązania nowocześniejsze albo będą ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego,

  - rezygnacji z części robót,

a Wykonawca zobowiązany jest  każde z tych poleceń wykonać.

    - Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, oraz zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

    - Roboty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez zamawiającego, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie ustalone metodą kosztorysową według następujących zasad:

  - Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami  § 3 ust. 1 i 2 zmian, odpowiadają        opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnych robót , cena jednostkowa
z kosztorysu ofertowego, będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

  - Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 3 ust. 1 i 2 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnych robot, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji  Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót.

  - Kalkulacja winna być sporządzona  na podstawie nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych
w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego i wskaźników cenotwórczych (R; Kz; Kp; Z) nie wyższych od podanych w ofercie oraz cen  materiałów (M), sprzętu (S) i transportu (T) nie wyższych od średnich publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym miesiąc sporządzenia kalkulacji.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 3.3  Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 oraz przedstawić  Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót.

- Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamówienia jako zapłaty części należnego wynagrodzenia w kwocie równej 5% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu inwestycji co wiąże się z podpisaniem przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego na kwotę ustaloną w  końcowym Rozliczeniu Rzeczowo – Finansowym, oraz w prawidłowo wystawionej Faktury Vat  pomniejszonej o wartość wypłaconej zaliczki.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy prawidłowo wystawionej Faktury Vat opiewającej na kwotę zaliczki o której mowa w §3 ust.6 umowy.

- Zamawiający dokona wypłaty należnej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej Faktury Vat. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zaliczka wypłacana jest na poczet przyszłego wynagrodzenia.

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone fakturą  VAT  wystawioną przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w powykonawczym Rozliczeniu Rzeczowo – Finansowym sporządzonym przez wykonawcę, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego pomniejszoną o kwotę wypłaconej zaliczki.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność ekonomiczną, a także niezbędne środki finansowe lub też zapewnienie finansowania realizowanego przedmiotu umowy w czasie poprzedzającym wypłatę pełnego wynagrodzenia, którego wypłata nastąpi po wykonaniu inwestycji.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Wykonawca może złożyć fakturę w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą platformy elektronicznego fakturowania (PEF).

- Do faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę załączone będą dowody zapłaty,
o których mowa w § 3 ust. 13 poniżej.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla  wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy Podwykonawczej  wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodów zapłaty lub pisemnego oświadczenia  podwykonawcy złożonego w oryginale, że otrzymał należne mu wymagalne wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30 dni, licząc od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Gwarancja jakości i rękojmia na wady oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 4.

  - Zgodnie z punktem 3 oferty na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na ………….……… od dnia końcowego odbioru robót.

  - Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują – w tym samym okresie - uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

  - Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego.

  - Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.

  - Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie, w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ……………………………… zł, co stanowi  5%  wartości umowy  w formie/formach ……………………………………………………..…………………………………………

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

  - W przypadku należytego wykonania zobowiązań umownych 70% wartości zabezpieczenia będzie zwrócone
w ciągu 14 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.

  - Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru ostatecznego podpisany przez strony najpóźniej w dniu upływu terminu rękojmi.

  - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

  - Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 450 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

  - Jeżeli okres na jaki wniesiono zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

# Termin realizacji Umowy

§ 5.

- Termin realizacji umowy do dnia …………………………

- Przez zakończenie robót  rozumie się pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót  potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Datą odbioru końcowego jest dzień podpisania przez strony umowy protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

Zasady współpracy

§ 6.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel wskazany w Ofercie . Zmiana osoby, o której mowa w poprzednim zdaniu  w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SWZ.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy, uprawnia zamawiającego do przerwania robót z winy wykonawcy, do czasu objęcia kierownictwa budowy/robót przez zatwierdzone osoby.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej obecności Kierownika budowy na terenie budowy podczas realizacji prac objętych niniejszą umową.

- Wykonawca  ustanawia Kierownika budowy w osobie ……………………………………….. odpowiedzialnego za należyte wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobistą obecność Kierownika budowy co najmniej 5 dni w tygodniu na terenie budowy, co powinno zostać potwierdzone każdorazowo wpisem w dzienniku budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową  przekazaną przez zamawiającego, zgodnie z decyzją ZRID/pozwoleniem na budowę oraz warunkami określonymi w SWZ.

- Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt miejsce - przestrzeń zajmowaną pod tymczasowe zaplecze budowy i składowiska materiałów.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

  - Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

  - opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  i przedłożenie go Zamawiającemu,

  - opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,

  - niezwłoczne informowanie zamawiającego i inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach,

  - informowanie inspektora nadzoru i zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu i terminie odbioru robót zanikających,

  - utrzymanie ładu  i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie całego terenu, usunięcie wszelkich urządzeń i materiałów z miejsc wykorzystywanych jako tymczasowe zaplecze budowy.  Przestrzeń zajmowaną pod tymczasowe zaplecze budowy i składowiska materiałów,

  - wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych (np. objazdy),

  - przypadku  zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lub zanieczyszczenia elementów uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź  majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,

  - skompletowanie i przedłożenie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i końcowego,

  - realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych
i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

- Przedstawicielem Zamawiającego i koordynatorem projektu jest ……………………………….………………………..

- Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będzie zespół inspektorów nadzoru pełniący swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacją projektową i  pozwoleniami budowlanymi,

  - przekazanie  dziennika budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - zapłata na rzecz Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wartości umowy.

  - zapłata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Odbiory robót

§ 7.

- Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

- Odbiór końcowy  obejmuje  elementy rozliczeniowe  wyszczególnione kosztorysie  ofertowym.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży zestawienie rzeczowo-finansowe robót wykonanych w okresie rozliczeniowym i narastająco od początku realizacji umowy. Zestawienie musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia do odbioru końcowego przebudowy kolizji wymaga się przedstawienia protokołów z odbioru technicznego przeprowadzonego przez gestorów sieci.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości robót do odbioru. Przez gotowość do odbioru rozumie się  zakończenie wszystkich robót , w tym robót poprawkowych zaleconych podczas kontroli budowy i odbiorów technicznych oraz przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie określonym w ust. 5 poniżej.

- Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży:

- dziennik budowy,

- sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego końcowe rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanych robót,

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  z klauzulą przyjęcia mapy inwentaryzacyjnej do zasobu geodezyjno kartograficznego,

- dokumentację powykonawczą ( operat kolaudacyjny)  zawierający wyniki badań laboratoryjnych, wyniki pomiarów kontrolnych, prób technicznych przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,  aprobaty techniczne / deklaracje zgodności z normami dotyczące wbudowanych materiałów w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność,

- raport  z inspekcji TVC kanalizacji deszczowej,

- protokoły z odbiorów technicznych przebudowy urządzeń energetycznych dokonanych z udziałem gestorów sieci /jeśli odbiór jest wymagany/,

- pisemne potwierdzenie zarządcy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o naprawie uszkodzeń i usunięcia zanieczyszczeń z  sieci,  powstałych w związku z wykonywanymi robotami,

- dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami /jeśli wystąpiły/.

- Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed upływem  okresu rękojmi, który – zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi ………………., licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Z czynności odbiorów częściowych, odbioru końcowego i ostatecznego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad.

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

  - Jeżeli z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

  - Zamawiający ma prawo usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

§ 8.

    - Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510)

    - Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wykazu i oświadczenia,
o których mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

    - W przypadku, gdy wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcom, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem prac przez podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie powierzone podwykonawcy, wraz
z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

    - W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 3 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy.

    - Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:

  - kopie umów o pracę (zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót wymienionych w ust. 1,  albo

  - kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.

    - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przepisów Kodeksu pracy, zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Kary umowne

§ 9.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych), za każdy dzień zwłoki,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z winy wykonawcy lub z przyczyn od niego zależnych dłuższej niż 7 dni – w wysokości 2 000 zł za każdy dzień przerwy,

  - za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbiorów lub w okresie rękojmi – w wysokości
1 000 złotych, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek,

  - za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez  inne osoby, niż wskazane w ofercie lub personel zastępczy zaakceptowany przez Zamawiającego –w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

  - za każdą nieobecność kierownika budowy poniżej ilości wskazanej w § 6 ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 2 000 zł za każdy taki przypadek.

  - za niezgłoszenie któregokolwiek podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 20 000 zł za każdego nie-zgłoszonego Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę,

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości równej 10 % niezapłaconej należności brutto,

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek niezależnie od ilości dni zwłoki zapłaty,

  - za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób - które będą realizować zamówienie - na umowę o pracę  w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości kwoty ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę przedmiotowego wymogu, za każdą osobę, w przypadku której nie dopełniono wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby,

  - za niezłożenie Wykazu osób wraz z oświadczeniem, o których mowa w § 8 ust. 2 i/lub 3 albo aktualizacji, o której mowa w § 8 ust. 4 w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek,

  - z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez zamawiającego
w oparciu o art. 456 ustawy pzp.

- Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia wykonawcy
z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Kary  umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej
z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 40% kwoty wynagrodzenia  brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  przewyższającego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści w tym również utraty dotacji z powodu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  Wykonawcy karę umowną za:

  - nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości  1 000 zł  za każdy dzień zwłoki.

  - odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem art. 456  ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 2 ust. 1 umowy.

Ubezpieczenie oraz środki finansowe

§ 10.

    - Wykonawca jest obowiązany posiadać  ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej na kwotę nie niższą niż wartość umowy brutto określona w §2 ust 1.

    - Wykonawca najpóźniej w dacie przekazania terenu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowę ubezpieczenia.

    - Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia umowy ubezpieczenia. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe w kwocie odpowiadającej wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §2 lub zabezpieczenie tych środków w kwocie równoważnej tej wysokości.

    - Wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub zabezpieczenie tych środków stanowi załącznik do niniejszej umowy.

Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy

§ 11.

  - Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym  na podstawie jednostronnego oświadczenia woli w następujących sytuacjach:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji zgodnie z przedmiotową umową w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

  - Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców/dalszych podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa,

  - Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wobec podwykonawców/dalszych podwykonawców, wskutek czego Zamawiający dokonał  bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub  wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości kontraktu (brutto),

  - Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza zastosowania kar umownych,

  - Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Czynności po rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy

### § 12.

- W przypadku  rozwiązania  umowy , odstąpienia od umowy lub przerwania robót, strony umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, niezwłocznie po otrzymaniu  pisemnego oświadczenia  o rozwiązaniu umowy.  Koszty zabezpieczenia robót ponosi  ta strona, z której winy nastąpiło  rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

  - Odmowa wykonania prac zabezpieczających  lub zwłoka powyżej  3 dni od wezwania Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do zastępczego zlecenia wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości  faktycznie poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt zabezpieczenia robót leży po stronie wykonawcy.

  - Nie później niż w terminie 7 dni od  daty rozwiązania umowy  lub odstąpienia od umowy,  Zamawiający  przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy  protokół  z inwentaryzacji robót   wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz wartości robót zabezpieczających.

  - Protokół  z inwentaryzacji robót  podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury  przez Wykonawcę,

  - W dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, według cen, za które zostały nabyte. Podstawę do rozliczenia stanowi faktura zakupu.

- Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie wynosi 30 dni.

Zmiana postanowień umowy

§ 13.

- Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian są następujące:

  - Zmiany  zakresu podwykonawstwa poprzez:

- wskazanie innych podwykonawców

- rezygnację z podwykonawców,

- wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia § 1 ust. 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

  - Zmiana wynagrodzenia:

      - w przypadku zmiany zakresu robót wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót  zamiennych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.2  umowy  pod warunkiem, że łączna wartość tych robót nie przekroczy 30 % wartości określonej pierwotnie w umowie.

      - w przypadkach określonych w  §14 i §15 niniejszej umowy.

      - w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie robót niezafakturowanej na dzień wejścia w życie przepisów 
o zmianie stawki VAT.

      - w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

2.3 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

- zlecenia przez zamawiającego robót o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 1.1. i pkt. 1.2 umowy, jeżeli zakres tych robót będzie wymagać dodatkowego czasu na ich wykonanie lub zastosowana technologia robót zamiennych wydłuża czas realizacji przedsięwzięcia.

- zlecenia przez zamawiającego wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 2.2. ppkt. 3) niniejszego paragrafu, o czas niezbędny na wykonanie zleconych robót.

  - Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 poniżej na warunkach określonych w ust. 3-7.

- Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, że:

  - wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie;

  - wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w stosunku do podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 455 ust. 1 pkt. 2 Pzp;

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dnia rozwiązania Umowy.

- Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 3-7, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

- Zmiany wymienione postanowieniami § 13 niniejszej umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

Klauzula waloryzacyjna - zmiana wysokości wynagrodzenia

§ 14.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących zasadach:

- Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia wyłączenie w przypadku, gdy wskaźnik, 
o którym mowa w pkt 6) poniżej zmieni się co najmniej o +/- 3% w stosunku do tego wskaźnika w miesiącu w którym zawarta została Umowy, jednak żądanie zmiany wynagrodzenia może zostać złożone drugiej stronie nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy;

- zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1) powyżej będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym wskaźnik określony w pkt 1) powyżej zostanie osiągnięty, Zamawiający nie przewiduje  kolejne zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o postanowienia przedmiotowego paragrafu;

- waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji;

- waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne;

- waloryzacji podlega wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakończenia robót i po upływie tego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom;

- waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej OGÓŁEM publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; w przypadku, gdyby powyższy wskaźnik przestał być dostępny/publikowany, zastosowanie będzie miał inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- obliczenie zwaloryzowanej  wysokości wynagrodzenia, pozostałej do wypłacenia Wykonawcy, nastąpi według poniższego wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz – kwota waloryzacji

Kp – kwota do zwaloryzowania

* - mnożnik/pomnożyć

W – wskaźnik cen produkcji budowlano montażowej OGÓŁEM;

- maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego 
w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu (w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia wynagrodzenia) wynosi 5% w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonej w § 2 ust. 1 Umowy;

- zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą cen materiałów lub kosztów, o której mowa w 439 PZP, związanych z realizacja Przedmiotu Umowy;

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu, zobowiązany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł Umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do Umowy o podwykonawstwo) do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio;

- Zwaloryzowane, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, wynagrodzenie Wykonawcy staje się wymagalne z chwilą  zawarcia przez strony Umowy stosownego aneksu do Umowy;.

- Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1), szczegółowego sposobu wyliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7) oraz zaktualizowanej zgodnie 
z powyższymi zasadami tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego, a Zamawiający ma prawo jej weryfikacji;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Klauzula waloryzacyjna – wzrost cen materiałów

§ 15.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających 
z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,

- 3) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy;

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić raz w roku, począwszy najwcześniej od 6-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy

Zapis na sąd polubowny

§ 16.

- Strony poddają wszelkie spory cywilnoprawne powstałe lub mogące powstać w przyszłości w związku i w ramach realizacji niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

- Strony dopuszczają możliwość skierowania sprawy do mediacji z mediatorem działającym przy Sądzie Polubownym Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wysokość opłaty z tytułu postępowania mediacyjnego strony ponoszą po połowie.

- Opłatę z tytułu arbitrażu ponosi strona inicjująca.

Postanowienia końcowe

§ 17.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

- Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego w tym kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Programu Rządowego ,,POLSKI ŁAD’’.

- Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem paragrafów niniejszej umowy, w których jest to wyraźnie zaznaczone, wymagają aneksu w  formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje Zamawiający,
a 1 Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

………………..…………….…………….	……………………………………………..

(podpis i pieczęć)	(podpis i pieczęć)

Kontrasygnata finansowa

Skarbnika Miasta:                .....................................................